提出書類及び注意事項等一覧

＜　業　務　委　託　＞

山形市都市整備部建築課

Ｒ７．４

- 着 手 時 提 出 書 類

- （１）業務工程表　　　　　　　　　　                　   　    　　　　　提出部数　２部

①表　紙  ○　提出年月日は、契約書（請書）の着手の日とする。

○　業務委託名・業務委託場所・委託期間等を契約書と一致させること。

○　委託金額は消費税込みの金額とする。

②工程表　○　契約上の着手・完了の日付を記載すること。ただし、工事監理業務の完了の

日は、当該工事完成の日から２週間分の線を引き、完了の日とすること。

記載例

| 業務内容 | 10 20 30 | 10 20 30 |
| --- | --- | --- |
| 基本設計 調査・工事前打合せ | ◎/△着手■■ |  |
| 積算・調整 〇〇〇工事監理業務 |  | ■■〇/▽完了 ■■工事完成検査完了の日 |

○  着手提出時は工程欄上段に記入し、下段は変更契約時に記入すること。

（変更契約時の記載方法は、監督職員の指示による）

- （２）業務実施体制指定（変更）通知書　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　２部

○　提出年月日は、契約書（請書）の着手の日とする。

○　業務委託名・業務委託場所・委託期間を契約書と一致させること。

○　名称等において、業務実地体制を指定し承諾を求める場合は「（変更）」とし、変更の承諾を求める場合は「（変更）」として申請すること。

○　管理技術者及び担当技術者（分野・内容ごと）について、「氏名」、「資格」、「所

属・職名」を記載すること。

なお、一部業務を再委託する場合は、先に「業務再委託(変更)承諾申請書」を

提出し承諾を受けること。協力者の場合、「所属・職名」欄は（　）書きで記載

すること。

○　「資格」欄に記載した資格について確認できる書類を添付すること。なお、「業

務再委託(変更)承諾申請書」に添付して先に提出している場合は、重複して提

出する必要はないものとする。

- （３）技術者経歴書　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　２部

○　設計業務委託の場合、当該設計に必要な資格者以外の者、又は監督職員の指示がある場合に提出すること。

〇　工事監理業務委託の場合、担当技術者の経歴書を添付すること。

〇　「業務再委託（変更）承諾申請書」に添付して先に提出している場合は、重複

して提出する必要はないものとする。

○　提出年月日は、契約書（請書）の着手の日とする。

- （４）業務再委託（変更）承諾申請書　　　　　　　　　　　　　　　 　　　提出部数　２部

- ○　業務の一部を再委託（変更を含む）する場合は、申請すること。

○　提出年月日は、契約書（請書）の着手の日とする。

○　名称において、業務の一部を再委託する場合は「（変更）」とし、変更する場合

は「（変更）」とし、申請すること。

○　業務委託名、業務委託場所、委託期間、契約金額は契約書と一致させること。

○　業務再委託計画一覧表については、再委託にかかる業務毎に記載し、再委託者が「設計に必要な資格又は技術を有していることを確認できる書類」を添付すること。

※ 再委託にあたっては、建築士法第２２条の３の３の規定を遵守すること。

- （５）TECRIS　テクリス（業務実績情報サービス）の登録について（任意登録）

〇　TECRIS（業務実績情報サービス）へ登録をする場合、監督職員より内容につい

て確認を受けた後に登録すること。

契約金額（消費税込み）

100万円以上

（６）PUBDIS　パブディス（公共建築設計者情報システム）の登録について（任意登録）

〇　PUBDIS（公共建築設計者情報システム）へ登録をする場合、監督職員より内容

について確認を受けた後に登録すること。

設計延べ床面積

50㎡以上

- （７）借用書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　1部

- 設計原図等の借用したい物品等がある場合は、必要事項を記入した借用書を提出すること。（借用期間は７日以内とする）

全 体 打 合

業務委託契約後、現地調査に入る前に、関係者（依頼課、施設管理者、受注者、建築課など）にて全体打合を行い、内容・日程等について確認を行う。

- 打合せ時に用意する書類は以下のとおりとし、部数は監督職員に確認すること。

- （冊子とし、ページ番号を入れること）

- 主な記載事項

- ○ 次第

- ○ 業務委託の概要

- ○ 現地調査実施工程表

・改修工事の場合、施設運営に影響を与えるような日付及び影響内容を明記すること。

例）停電作業を伴う調査、断水作業を伴う調査など

・新築工事の場合、敷地測量、地質調査等の日程など

○ 調査実施要領書（仮設計画図、調査時間、休日等を含む）

○ 緊急時連絡表

○ その他監督職員が指示するもの

地質調査業務委託　提出書類

- 業務打合せ簿による提出書類等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　２部

- ○ ボーリング位置図及び仮設計画図

- ・監督職員（別途発注の設計委託業務における設計者を含む）と協議の上、決めた

- 位置について位置図を提出すること。位置図には、仮設計画も記載のこと。

- 〇柱状図速報版

- ・当日のボーリングデータの速報を、当日中に監督職員に提出すること。

- 特記仕様書に基づく提出書類　　　　　　　　　　　提出部数　特記仕様書に示された部数

- ○ 特記仕様書に定めのある書類等については、指定された期日までに提出すること。

- 設計業務委託　提出書類

- 業務打合せ簿による提出書類等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　２部

- ○ 地盤調査業務を含めた委託の場合、地盤調査業務委託提出書類を参照の上、位置

- 図、速報データ等を提出すること。

- ○ 依頼課及び建築課との設計協議（会議）における議事録を、協議後速やかに提出

- すること。

- ○ 関係各課（建築指導課、消防本部、上下水道部、その他）等との協議（会議）

- 及び関係部署（電気、ガス、警察 等）との協議（会議）における議事録を、協

- 議後速やかに提出すること。

- 特記仕様書に基づく提出書類　　　　　　　　　　　提出部数　特記仕様書に示された部数

- ○ 特記仕様書に定めのある書類等については、指定された期日までに提出すること。

- 設計書の作成について

- ○ 数量積算及び歩掛りの根拠は、特記仕様書による。

- 〇 「一式」として計上する単価は、別紙明細を添付する。なお、別紙明細で丸め

- 処理を行う場合は、原則有効３桁とし、最大でも万円未満切り捨てとする。

- 〇 材料単価は、実勢価格を採用することを原則とすること。

- 〇 専門業者等の見積もりによる場合は、３者以上から見積もりを徴し、最低価格

- の見積もりを基準として、実状に合った単価等で算定する。

- 〇 見積書の宛先は、受注者宛てとすること。（山形市長宛てとはしない）

- 監理業務委託　提出書類

- 業務打合せ簿による提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出部数　２部

- 月間監理報告書（翌月５日までに提出。冊子とし、ページ番号を入れること）

- 主な報告事項

- ○ 監理報告：監理業務の状況を記載すること。（建築と設備を分けること）

- ・指示事項や変更事項を報告すること。

- ・打合せ資料及び議事録を添付すること。

- ・立会・検査等の記録を添付すること。（監理状況の写真添付）

- ・工事の出来形(％)について報告すること。（必要に応じ出来高を報告）

- ・その他、必要があると思われる事項について報告すること。

- ○ 参考資料：工事受注者より提出を受け、添付すること。

- ・当該月における工事の概要を記載すること。（建築と設備を分けること）

- ・工事写真：抜粋して添付。（工事の状況及び自主検査（水圧試験、満水

- 試験、絶縁試験 等）に関する写真等）

- ○ そ の 他：監理に必要な書類として監理者が指示したものの写し。

- 特記仕様書に基づく提出書類　　　　　　　　　　　提出部数　特記仕様書に示された部数

- ○ 特記仕様書に定めのある書類等については、指定された期日までに提出すること。

- 工事打合せ簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事受注者より発議されたもの　３部

- ○ 工事受注者より発議された「承諾、提出」について内容を精査確認し、支障等が

- 無ければ、処理・回答欄に記載の上、発注者へ工事打合せ簿を提出すること。

- また、必要に応じ監理者の意見を添えること。

- ○ 工事受注者より発議された「協議」について内容を精査確認の上発注者に報告し、

- 処理・回答欄に記載の上、発注者へ工事打合せ簿を提出すること。

- 協議の内容について、図面・参考資料及び現場を確認し、監理者の意見を添えて

- 発注者へ報告すること。

完 了 時 提 出 書 類

- （１）請求書　　　　　　                                  　 　　　　　提出部数　１部

○  受注者（住所・氏名）・業務委託名・押印（押印省略可）を契約書と一致させること。

押印を省略する場合は、請求書発行の責任者及び担当者の所属、職氏名及び連絡先を記入すること。代表者と責任者、担当者が同一の場合は「同上」と記入すること。

○  委託金額は誤りのないようにして、金額の最初に｢￥｣を記入すること。

○  請求年月日は、記入しないこと。

○  前払金を受領した場合は、請求書下段に領収額及び領収年月日を記入すること。

○　委託料の変更契約を結んだ場合は、変更金額を記入すること。

○　振込口座を登録している場合は、「カナ口座名義・金融機関名・口座番号」の欄は、空欄とすること。

- （２）委託業務完了通知書兼検査報告書                          　　　　　提出部数　１部

○  提出年月日・完了月日は委託期間内の期日とし、監督職員と打ち合わせの上、記入

すること。

〇　工事監理業務委託の場合の提出年月日は、工事完成検査完了の年月日とする。

〇　工事監理業務委託の場合の委託期間完了の日は、「工事完成検査完了の日」と記載

すること。

○  委託業務名・委託業務場所・委託期間・委託料を契約書と一致させること。

○　設計金額が２００万円（消費税を含む）を超える場合は、別記様式第１号とする。

○　設計金額が２００万円（消費税を含む）以下の場合は、様式第２５とする。

- （３）成果物目録　                                           　 　　　　提出部数　２部

○  成果物の名称、提出部数については、特記仕様書の内容と一致させること。

- （４）成果物　　　                          　　　  提出部数　特記仕様書に記載のとおり

○  成果物の目次、表題、インデックスの名称については、特記仕様書の内容と一致さ

せること。

業　務　工　程　表

令和　　年　　月　　日

（宛先）山形市長

受注者

住所または所在地

氏名又は名称及び代表者

下記の業務委託について、別紙のとおり提出いたします。

記

１　業務委託名

２　業務委託場所

３　委託期間　　　  着　　手　　　　年　　　月　　　日

完　　了　　　　年　　　月　　　日

４　契約金額　　　　　￥

５　契約締結年月日　　　　      　　　　　年　　　月　　　日

６　その他

| 業務工程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務委託名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 程 業務内容 |  | 年 月 10 20 30 |  |  | 年 月 10 20 30 |  |  | 年 月 10 20 30 |  |  | 年 月 10 20 30 |  |  |

| 業務実施体制指定（変更）通知書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和 年 月 日 （宛先）山形市長 受注者 住所または所在地 氏名又は名称及び代表者 下記のとおり業務実施体制について指定（変更）したので、通知します。 記 |  |  |  |  |
| 業務委託名 |  |  |  |  |
| 業務委託場所 |  |  |  |  |
| 委託期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |  |
| 管理・ 担当主任技術者 |  | 氏 名 | 資 格 | 所属・職名 |
| 摘 要 |  |  |  |  |

備考　　協力者の場合、「所属・職名」欄は、（　）書きで記載すること。

（○○○○担当）技　術　者　経　歴　書

フ　リ　ガ　ナ

１　氏名

２　生年月日

３　本籍地

４　保有資格等

５　主な業務経歴

| 業務（工事）名 |  | 担当業務名 | 実施期間 |
| --- | --- | --- | --- |

年     月      日

- 上記のとおり相違ありません。

受注者（又は再委託者）

住所又は所在地

氏名又は名称及び代表者氏名

| 業務再委託（変更）承諾申請書 |  |
| --- | --- |
| 令和 年 月 日 （宛先）山形市長 受注者 住所または所在地 氏名又は名称及び代表者 下記について、業務の一部を再委託（変更）したく承諾願います。 記 |  |
| 業務委託名 |  |
| 業務委託場所 |  |
| 委託期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |
| 委託料 | ￥ |
| 再委託の分野 ・内容 | 別紙業務再委託（変更）計画一覧表のとおり |
| 年 月 日 受注者 氏名又は名称及び代表者 氏 名 様 山形市長 □ |  |
| 上記について 承諾 する。 しない。 |  |

備考　本書は、正副２通提出し、申請について決定したうえ１通を受注者に交付する。

業　務　再　委　託（変更）計　画　一　覧　表

| 業務委託名 |  | 受注者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 再委託にかかる業務 | 再委託受注者名 | 担当技術者 |  | 再委託契約 予定年月日 | 再委託金額 （うち消費税額） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職名 | 氏名 |  |  |
|  |  |  |  |  | 円 （ ） |
|  |  |  |  | 再委託合計額 （うち消費税額） | 円 （ ） |

備考　設計に必要な資格について、確認できる書類の写しを添付すること。

借　用　書

令和　　年　　月　　日

（宛先）山形市長

受注者

住所または所在地

氏名又は名称及び代表者

業務委託名：

業務委託に必要な下記物品を借用いたしたく、お願いいたします。

記

| 工事名 | 図面ホルダー番号 | 返却予定日 | 返却確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / ㊞ |

備　考　借用期間は７日以内とする。

成　果　物　目　録

令和　　年　　月　　日

（宛先）山形市長

受注者

住所または所在地

氏名又は名称及び代表者

業務委託の成果物について、下記のとおり提出いたします。

記

１　業務委託名

２　成果物　　（特記仕様書のとおり記載すること）

別記様式第１号（委託業務完了通知書兼検査報告書）

委託業務完了通知書兼検査報告書

（完了通知書）

| （検査報告書） 年 月 日 （宛先）山形市長 受注者 住所 氏名 下記委託業務が完了したので通知します。 記 |  |
| --- | --- |
| 委託業務名 |  |
| 委託業務場所 山形市 地内 | 契約締結月日 年 月 日 |
| 委託期間 着手 年 月 日 完了 年 月 日 |  |
| 委託料 ￥ | 完了月日 年 月 日 |

| 委託料支払済金額 | 総括監督員 職氏名 |
| --- | --- |
| 委託料残額 ￥ |  |
|  | 監督員 職氏名 |
| 検査年月日 年 月 日 |  |
| 検査の結果 | 検査意見 |
| 上記のとおり報告します。 年 月 日 検査員職氏名 |  |

様式２５

| 各課用 工 事 完成通知書兼検査報告書 委託業務 完了通知書兼検査報告書 （完成通知書又は完了通知書） |  |  | 供覧 |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和 年 月 日 山 形 市 長 受注者又は受託者 住所 商号又は名称 氏名 （法人の場合は法人名及び代表者の氏名） 下記工事又は委託業務が完成又は完了したので通知します。 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事又は委託業務の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事又は委託業務の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 契約締結月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 請負金額又は委託料Ａ（契約額）※ | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支払済金額 Ｂ | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残額 Ａ－Ｂ | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 請求額 | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工期又は委託期間 | 着工・着手 令和 年 月 日 完成・完了 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成又は完了 年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※長期継続契約の場合、ＡとＢには当該年度の金額を記入のこと 委託料を概算払いしている場合、Ａには契約額のみ記入のこと （検査報告書） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検査年月日 | 令和 年 月 日 |  | 総括監督員 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 検査の結果 |  |  | 監督員 職 氏名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 検査意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上記のとおり報告いたします。 令和 年 月 日 検査員職氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式外１（業務打合せ簿）

業　務　打　合　せ　簿

| 発議者 |  |  | □ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出 □その他（ ） |  |  |
| 業務委託名 |  |  |  |  |  |
| （内容） 添付図 葉、 その他添付図 |
| 処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他（ ） 年 月 日 |  |  |  |
|  | 受注者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 □その他（ ） 年 月 日 |  |  |  |

|  | 総 括 監督員 | 監督員 |  | 管 理 技術者 | 主任技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式外１（工事打合せ簿）

工　事　打　合　せ　簿

| 発 議 者 |  |  | □発注者 □監理者 □受注者 | 発議年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出 □その他（ ） |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |
| （内容） 添付図 葉、 その他添付図 |
| 処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他（ ） 年 月 日 |  |  |  |
|  | 監理者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他（ ） 年 月 日 |  |  |  |
|  | 受注者 | 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。 □その他（ ） 年 月 日 |  |  |  |

| 発注者 |  |  | 監理者 |  |  | 受注者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総 括 監督員 | 監督員 |  | 管 理 技術者 | 主 任 技術者 |  | 現 場 代理人 | 主任(監理)技術者 （監理技術者補佐） |